خطة العمل الرسمية

مشروع المنيو الرقمي - كوفي الملقا

الإصدار 1.2 | الحالة العامة: متوقف مؤقتًا - المرحلة 1 بانتظار تثبيت الاعتمادات واختبار التشغيل

التقنيات المعتمدة

React 19 + TypeScript + Vite + Wouter + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui + Radix UI + Lucide React + Sonner + Framer Motion + TanStack React Query + tRPC + Node.js + Express + Drizzle ORM + TiDB (MySQL-compatible) + Zod + bcryptjs + S3/IDrive e2 + Multer + Sharp + Vitest + pnpm.

حالة البنية التحتية الحالية

• مزود قاعدة البيانات: TiDB.

• نوع/توافق قاعدة البيانات: MySQL-compatible.

• اسم قاعدة البيانات: MENU.

• الحالة: تم إنشاء قاعدة البيانات على TiDB مسبقًا.

• ملاحظة: إنشاء قاعدة البيانات لا يعني اكتمال المرحلة 2؛ ما زال يلزم إعداد اتصال التطبيق، Drizzle ORM، migrations، واختبارات القراءة والكتابة.

تعليمات إلزامية لتحديث ملف الخطة

• هذا الملف هو المرجع الرسمي لحالة تنفيذ المشروع ويجب تحديثه في كل مرحلة دون استثناء.

• عند بدء أي مرحلة: غيّر الحالة إلى «جاري التنفيذ»، وسجّل تاريخ ووقت البدء، واكتب ما سيتم تنفيذه وأي متطلبات ناقصة.

• أثناء التنفيذ: دوّن القرارات التقنية المهمة. إذا ظهر عائق غيّر الحالة إلى «متوقف مؤقتًا» وسجّل سبب التوقف.

• عند إنهاء أي مرحلة: غيّر الحالة إلى «مكتمل»، وسجّل تاريخ ووقت الانتهاء، والمخرجات الفعلية، ونتيجة الاختبار، وأي ملاحظات متبقية.

• لا تُعتبر أي مرحلة مكتملة بمجرد كتابة الكود؛ يجب نجاح معيار القبول المحدد للمرحلة.

• بعد كل بدء أو إنهاء مرحلة يجب تحديث «سجل التغييرات» في نهاية الخطة.

• لا تبدأ المرحلة التالية قبل إغلاق المرحلة الحالية أو توثيق سبب تجاوزها.

حالات التنفيذ المعتمدة: لم تبدأ | جاري التنفيذ | مكتمل | متوقف مؤقتًا | ملغي

الهدف النهائي

واجهة العميل

• يفتح العميل المنيو مباشرة عبر QR.

• لا تسجيل دخول أو حساب عميل.

• لا سلة أو طلبات أو طلب خدمة أو طلب حساب.

• تصفح فقط: الأقسام، الصور، الأسماء، الأوصاف، الأسعار، والتوفر.

واجهة المالك

• تسجيل دخول آمن.

• إدارة اسم وهوية الكوفي والشعار والألوان.

• إدارة الأقسام.

• إدارة الأصناف والأسعار والصور.

• إخفاء/إظهار الأقسام والأصناف.

• معاينة منيو العميل.

ملخص حالة المراحل

| المرحلة | العنوان | الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تأسيس المشروع | متوقف مؤقتًا | 2026-09-29 11:54 UTC | — |
| 2 | قاعدة البيانات TiDB وDrizzle | لم تبدأ | — | — |
| 3 | تسجيل دخول المالك والصلاحيات | لم تبدأ | — | — |
| 4 | إعدادات وهوية الكوفي | لم تبدأ | — | — |
| 5 | إدارة الأقسام | لم تبدأ | — | — |
| 6 | إدارة الأصناف | لم تبدأ | — | — |
| 7 | رفع الصور والتخزين | لم تبدأ | — | — |
| 8 | بناء واجهة العميل المعتمدة | لم تبدأ | — | — |
| 9 | ربط لوحة المالك بمنيو العميل | لم تبدأ | — | — |
| 10 | QR والمنيو العام | لم تبدأ | — | — |
| 11 | PWA والأداء | لم تبدأ | — | — |
| 12 | الاختبارات والأمان | لم تبدأ | — | — |
| 13 | النشر Production | لم تبدأ | — | — |
| 14 | الاختبار النهائي والتسليم | لم تبدأ | — | — |

المرحلة 1 - تأسيس المشروع

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| متوقف مؤقتًا | 2026-09-29 11:54 UTC | — |

الأعمال

• إنشاء Monorepo باستخدام pnpm.

• إنشاء Frontend بـ React 19 + TypeScript + Vite.

• إنشاء Backend بـ Node.js + Express + TypeScript.

• إعداد tRPC بين الواجهة والخادم.

• إعداد TanStack React Query وWouter.

• إعداد Tailwind CSS 4 وshadcn/ui.

• تجهيز متغيرات البيئة .env.

معيار القبول

• تشغيل الواجهة والخادم محليًا بدون أخطاء.

• نجاح أول استدعاء tRPC من الواجهة إلى الخادم.

مخرجات التنفيذ

• تم إنشاء Monorepo فعلي باسم al-malqa-menu-project. • تم إنشاء apps/web للواجهة وapps/server للخادم. • تم إنشاء packages/shared وpackages/db، مع إبقاء Drizzle الفعلي للمرحلة 2. • تم تجهيز React 19 + TypeScript + Vite + Wouter + Tailwind CSS 4 وتهيئة shadcn/ui. • تم تجهيز Express + tRPC وإضافة الإجراء التجريبي system.health. • تم تجهيز TanStack React Query وtRPC Client في الواجهة. • تم إنشاء .env.example وتوثيق قاعدة TiDB باسم MENU دون بيانات حساسة. • تم إنشاء scripts/bootstrap.sh وscripts/verify-structure.mjs. • نجح فحص الهيكل: Structure verification passed (12 required files).

ملاحظات التنفيذ

• بدأ تنفيذ المرحلة 1 رسميًا في 2026-09-29 11:54 UTC. • تعذر تثبيت pnpm وحزم npm داخل بيئة التنفيذ الحالية بسبب عدم توفر اتصال إلى registry.npmjs.org. • لم يتم بعد تشغيل Vite/Express فعليًا أو التحقق من استدعاء tRPC وقت التشغيل، لذلك معيار القبول غير مكتمل. • حالة المرحلة متوقف مؤقتًا فقط عند نقطة تثبيت الاعتمادات واختبار التشغيل؛ ملفات Skeleton نفسها أنشئت وتم التحقق من بنيتها. • اتصال TiDB الفعلي وDrizzle migrations سيبقيان في المرحلة 2؛ قاعدة MENU موجودة مسبقًا.

المرحلة 2 - قاعدة البيانات TiDB وDrizzle

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• إعداد اتصال TiDB المتوافق مع MySQL.

• إعداد Drizzle ORM وDrizzle Kit.

• إنشاء الجداول: users, cafe_settings, categories, products, product_images.

• إنشاء migrations.

• إضافة Seed للاختبار عند الحاجة.

قرارات قاعدة البيانات

• دعم العربي والإنجليزي من البداية.

• الأسعار باستخدام DECIMAL.

• لا جداول للسلة أو الطلبات أو المدفوعات أو حسابات العملاء.

معيار القبول

• نجاح الاتصال بـ TiDB.

• نجاح تنفيذ migrations.

• نجاح القراءة والكتابة التجريبية.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

تم إنشاء قاعدة البيانات مسبقًا على TiDB باسم MENU. لا تزال المرحلة 2 بحالة «لم تبدأ» من ناحية الربط البرمجي؛ المطلوب لاحقًا إعداد الاتصال، Drizzle ORM، migrations، واختبارات القراءة والكتابة.

المرحلة 3 - تسجيل دخول المالك والصلاحيات

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• إنشاء /admin/login.

• تشفير كلمات المرور بـ bcryptjs.

• إدارة الجلسة عبر Secure HttpOnly Cookie.

• إنشاء صلاحيات owner وadmin.

• حماية جميع مسارات /admin/* .

• إنشاء auth.login وauth.logout وauth.me في tRPC.

معيار القبول

• المالك يستطيع تسجيل الدخول والخروج.

• المستخدم غير المسجل لا يستطيع فتح لوحة الإدارة.

• واجهة العميل تبقى عامة دون تسجيل.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 4 - إعدادات وهوية الكوفي

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• اسم الكوفي بالعربي والإنجليزي.

• العبارة التعريفية بالعربي والإنجليزي.

• الشعار.

• اللون الرئيسي والثانوي.

• العملة.

• اللغة الافتراضية.

• تشغيل/إيقاف ظهور المنيو.

معيار القبول

• تعديل الإعدادات من لوحة المالك وحفظها في TiDB.

• ظهور التغييرات في واجهة العميل.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 5 - إدارة الأقسام

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• إضافة وتعديل وحذف القسم وفق قواعد آمنة.

• الاسم بالعربي والإنجليزي.

• صورة القسم عند الحاجة.

• ترتيب الأقسام.

• إخفاء/إظهار القسم.

معيار القبول

• عمليات CRUD تعمل من لوحة المالك.

• ترتيب الأقسام وحالة الظهور تنعكس في منيو العميل.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 6 - إدارة الأصناف

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• إضافة وتعديل وحذف الأصناف.

• اختيار القسم.

• الاسم والوصف بالعربي والإنجليزي.

• السعر.

• حالة التوفر.

• تحديد المنتج المميز.

• ترتيب الصنف.

• إخفاء/إظهار الصنف.

معيار القبول

• جميع تغييرات المالك تظهر في منيو العميل بعد الحفظ.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 7 - رفع الصور والتخزين

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• Multer لرفع الملفات.

• Sharp لتصغير وضغط الصور.

• التحويل إلى WebP/AVIF حسب الحاجة.

• التخزين في IDrive e2 عبر S3 SDK.

• تخزين رابط الصورة في TiDB.

• تطبيق قيود الحجم والنوع.

معيار القبول

• رفع شعار وصورة منتج بنجاح.

• عرض الصور من رابط التخزين.

• منع الملفات غير المسموحة.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 8 - بناء واجهة العميل المعتمدة

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• تطبيق التصميم المعتمد باستخدام React.

• عرض هوية الكوفي.

• عرض الأقسام والمنتجات المميزة.

• عرض صور المنتجات والأسماء والأوصاف والأسعار.

• فلترة/تنقل بين الأقسام.

• صفحة أو نافذة تفاصيل الصنف عند الحاجة.

• دعم RTL والجوال أولًا.

ممنوع ظهوره للعميل

• تسجيل الدخول.

• حسابي.

• السلة.

• الطلب أو حالة الطلب.

• طلب خدمة.

• طلب الحساب.

معيار القبول

• العميل يفتح الرابط ويرى منيو فقط، بسرعة ووضوح على الجوال.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 9 - ربط لوحة المالك بمنيو العميل

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• ربط الإعدادات والأقسام والمنتجات عبر tRPC.

• استخدام TanStack React Query للكاش والتحديثات.

• إعادة جلب البيانات أو إبطال الكاش بعد تحديثات المالك.

معيار القبول

• تغيير سعر أو اسم أو صورة أو حالة صنف من لوحة المالك ينعكس في المنيو بدون تعديل الكود.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 10 - QR والمنيو العام

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• تحديد رابط عام للمنيو.

• إنشاء QR للرابط.

• التأكد أن QR يفتح المنيو مباشرة بدون شاشة وسيطة أو تسجيل.

• دعم مسار خاص بالفرع مستقبلًا عند الحاجة.

معيار القبول

• تصوير QR من جوال حقيقي يفتح المنيو مباشرة.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 11 - PWA والأداء

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• إعداد manifest.json.

• إعداد Service Worker.

• اختيار Cache Strategy مناسبة.

• منع تثبيت أسعار أو بيانات قديمة بسبب الكاش.

• Lazy Loading للصور.

• تحسين حجم الصور والـ bundles.

معيار القبول

• المنيو سريع على الجوال.

• تغييرات الأسعار والمنتجات لا تتأخر بسبب الكاش.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 12 - الاختبارات والأمان

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• اختبارات Vitest للمصادقة والصلاحيات.

• اختبارات المنتجات والأقسام والإعدادات.

• اختبارات رفع الملفات.

• Zod لجميع المدخلات.

• Rate Limit على تسجيل الدخول.

• إعداد CORS.

• حماية الأسرار ومتغيرات البيئة.

معيار القبول

• الاختبارات الأساسية تمر بنجاح.

• لا توجد أسرار داخل كود الواجهة.

• لا يمكن تجاوز صلاحيات لوحة الإدارة.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 13 - النشر Production

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• نشر Frontend وBackend.

• ربط TiDB Production.

• ربط IDrive e2 Production.

• إعداد الدومين وHTTPS.

• إعداد Environment Variables.

• إنشاء حساب المالك الحقيقي.

معيار القبول

• الموقع متاح من الإنترنت عبر HTTPS.

• لوحة المالك تعمل بحساب حقيقي.

• المنيو العام يعمل بدون تسجيل.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

المرحلة 14 - الاختبار النهائي والتسليم

| الحالة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| لم تبدأ | — | — |

الأعمال

• فتح لوحة المالك وتسجيل الدخول.

• إضافة أو تعديل قسم.

• إضافة أو تعديل منتج وصورة وسعر.

• إخفاء منتج وإعادة إظهاره.

• تصوير QR بجوال مختلف.

• التأكد أن المنيو يفتح مباشرة.

• التأكد أن بيانات العميل تطابق آخر تعديلات المالك.

• اختبار العربي/الإنجليزي والجوال.

معيار القبول

• نجاح السيناريو كاملًا دون أخطاء حرجة.

مخرجات التنفيذ

—

ملاحظات التنفيذ

—

الميزات المؤجلة للمرحلة المستقبلية

• السلة.

• الطلبات.

• المدفوعات.

• حسابات العملاء.

• طلب خدمة.

• طلب الحساب.

• إدارة الموظفين المتقدمة.

• المحاسبة.

• Excel.

• الرسوم البيانية.

• الخرائط.

لن تتم إضافة أي من هذه الميزات للنسخة الأولى إلا بقرار مكتوب وتحديث هذه الخطة.

سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | المرحلة | التغيير | الحالة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-29 | التخطيط | إنشاء خطة العمل الرسمية وقواعد تحديث التنفيذ | مكتمل | بداية المشروع قبل كتابة الكود |
| 1.1 | 2026-09-29 | البنية التحتية / المرحلة 2 | توثيق إنشاء قاعدة البيانات على TiDB وتثبيت اسمها MENU | مكتمل | إنشاء القاعدة تم مسبقًا؛ الربط وDrizzle والمهاجرات لم تبدأ بعد |
| 1.2 | 2026-09-29 | المرحلة 1 | إنشاء Skeleton المشروع وتهيئة React/Express/tRPC/Tailwind والخطة البيئية | متوقف مؤقتًا | فحص الهيكل نجح؛ اختبار التشغيل الكامل ينتظر تثبيت الاعتمادات بسبب حجب npm registry في بيئة التنفيذ |

قاعدة إدارة المشروع

لا يتم اعتبار أي خطوة منفذة إلا بعد تحديث هذا الملف. عند بدء أي مرحلة تُسجل كـ «جاري التنفيذ» مع وقت البدء، وعند إنهائها تُسجل كـ «مكتمل» مع وقت الانتهاء والمخرجات ونتيجة الاختبار. هذا الملف يجب أن يبقى متزامنًا مع الواقع الفعلي للمشروع طوال فترة التطوير.